# DOCUMENTO MAESTRO DEL PROYECTO

Sistema de Gestión de Trámites y Documentos de RRHH

Versión 0.5 - Núcleo multiproceso y Horas Extraordinarias incorporadas - Agosto 2026

Hospital de Illapel - RRHH

# 1. Propósito del documento

Este documento consolida las definiciones funcionales acordadas para una plataforma interna de RRHH destinada a gestionar distintos trámites administrativos de manera trazable, reutilizando datos existentes, centralizando expedientes y generando documentos para su posterior formalización en DocDigital. A partir de esta versión, el proyecto deja de modelarse como un sistema exclusivo de solicitudes de reemplazo y adopta un núcleo multiproceso.

Nombre recomendado: Sistema de Gestión de Trámites y Documentos de RRHH. “Trámite” representa el expediente y su flujo; “Documentos” explicita que el sistema también prepara, genera y conserva antecedentes documentales.

# 2. Alcance funcional de la plataforma

La plataforma compartirá una misma base de usuarios, personas, unidades/servicios, expedientes, adjuntos, estados, historial, generación documental y registro de DocDigital. Cada tipo de trámite tendrá sus propios campos y etapas, evitando duplicar infraestructura.

| Trámite | Objetivo inicial | Estado del levantamiento |
| --- | --- | --- |
| Solicitud de Reemplazo | Preparar la solicitud, revisión administrativa, documento y envío a DocDigital. | Flujo funcional base cerrado; plantilla final y matriz de documentos pendientes de RRHH. |
| Horas Extraordinarias | Solicitar planilla SIRH, revisar/corregir asistencia, generar Informe Técnico y continuar por DocDigital. | Flujo principal definido; se cuenta con ejemplo de Planilla de Control de Asistencia y plantilla de Informe Técnico. |

# 3. Principios de diseño compartidos

El núcleo del sistema es un Trámite, no una tabla o pantalla específica de reemplazos.

Los datos comunes se reutilizan entre trámites: usuarios, roles/permisos, personas, unidades, adjuntos, historial, documentos y DocDigital.

Cada trámite conserva sus datos específicos en una estructura propia relacionada con el Trámite general.

Se solicita al usuario solo la información que el sistema no conozca; los datos existentes se recuperan y muestran de forma descriptiva.

Los expedientes y sus versiones no se eliminan silenciosamente; se mantiene trazabilidad de cargas, reemplazos, devoluciones y correcciones.

DocDigital gestiona visaciones y firmas formales. El sistema interno prepara, controla y registra el avance sin replicar el workflow de firma.

SIRH continúa siendo la fuente oficial para asistencia y corrección de horas extraordinarias.

Los catálogos se desactivan por vigencia/estado y no se eliminan si ya fueron utilizados.

# 4. Usuarios, roles y permisos

El MVP no requiere que el funcionario común tenga acceso al sistema. Los trámites descritos se gestionan entre jefaturas y Gestión de Personas, con apoyo de administración.

| Rol / capacidad | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Jefe de Servicio | Crea trámites, selecciona la Unidad/Servicio, revisa antecedentes, atiende devoluciones y registra conformidad cuando el flujo lo requiera. |
| Gestión de Personas | Recibe trámites, revisa/completa antecedentes, obtiene o corrige información en sistemas oficiales, administra adjuntos y prepara documentos. Puede haber múltiples usuarios. |
| Administrador | Mantiene usuarios, roles/permisos, catálogos, parámetros y configuración general. |
| Gestión de DocDigital (permiso) | Capacidad asignable a uno o más usuarios para registrar generación, envío o formalización en DocDigital. No se fija a una única persona ni necesariamente a un solo rol. |

# 5. Capacidades transversales del sistema

Autenticación, usuarios, roles y permisos.

Catálogos maestros administrables.

Registro de personas y vínculos con unidades/servicios.

Búsqueda por RUT y/o nombre con autocompletado.

Bandeja de trámites por estado y tipo.

Expediente documental con adjuntos y versionado lógico.

Historial de acciones con usuario, rol, fecha, hora, estado y observaciones.

Devoluciones/correcciones sin pérdida del contexto anterior.

Generación documental mediante plantillas versionadas.

Registro del paso por DocDigital y del documento formalizado cuando corresponda.

# 6. Trámite 1 - Solicitud de Reemplazo

Se conserva el flujo funcional definido en la versión 0.4, ahora implementado como un tipo de trámite dentro de la plataforma general.

Jefe de Servicio -> Gestión de Personas -> Documento generado -> DocDigital -> Formalizada
                              ^
                              | devolución/corrección

## 6.1 Datos que completa el Jefe de Servicio

Unidad/Servicio: seleccionable desde el catálogo institucional.

Tipo de reemplazo: seleccionable.

Funcionario asociado: búsqueda por RUT y/o nombre, reutilizando datos disponibles.

Justificación: texto libre y obligatorio.

Reemplazante propuesto: búsqueda por RUT si existe o registro mínimo si es nuevo.

Estamento y profesión: autocompletados cuando existan o seleccionables cuando corresponda.

Fecha de inicio y término.

Unidad del reemplazante: hereda automáticamente la Unidad/Servicio del trámite.

Documentos de respaldo: carga al expediente; obligatoriedad por tipo pendiente de RRHH.

## 6.2 Gestión de Personas - punto 4 del formulario

| Campo | Comportamiento |
| --- | --- |
| Último grado del escalafón | Selector desde catálogo E.U.S. cuando RRHH valide el listado oficial. |
| Clasificación del área | Selección única entre las cuatro clasificaciones levantadas. |
| Cumple normativa vigente ORD. 1A/N° 354 DRSSC | Selección Sí / No. |

El V°B° o firma no se implementa como aprobación interna; se realiza en DocDigital. Gestión de Personas puede devolver el trámite con observación obligatoria y el Jefe puede corregir toda su parte del registro y sus adjuntos.

## 6.3 Estados del trámite de reemplazo

| Desde | Hacia | Condición |
| --- | --- | --- |
| BORRADOR | ENVIADA A GESTIÓN DE PERSONAS | Jefe envía el trámite. |
| ENVIADA A GESTIÓN DE PERSONAS | EN REVISIÓN | Gestión de Personas inicia revisión. |
| EN REVISIÓN | DEVUELTA PARA CORRECCIÓN | Observación obligatoria. |
| DEVUELTA PARA CORRECCIÓN | ENVIADA A GESTIÓN DE PERSONAS | Jefe corrige y reenvía. |
| EN REVISIÓN | LISTA PARA GENERAR DOCUMENTO | Gestión de Personas completa antecedentes. |
| LISTA PARA GENERAR DOCUMENTO | DOCUMENTO GENERADO | Se crea el documento institucional. |
| DOCUMENTO GENERADO | ENVIADA A DOCDIGITAL | Usuario habilitado registra el envío. |
| ENVIADA A DOCDIGITAL | FORMALIZADA | Se registra la formalización. |

# 7. Trámite 2 - Horas Extraordinarias

Este trámite digitaliza el flujo actualmente realizado mediante correos, revisión conjunta y documentos firmados manualmente. El funcionario no requiere una cuenta en el sistema: la jefatura registra y gestiona el trámite junto con Gestión de Personas.

## 7.1 Flujo funcional

| Etapa | Responsable | Acción principal | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitud | Jefe de Servicio | Selecciona Unidad/Servicio, mes calendario y uno o más funcionarios; solicita la planilla de asistencia. | Trámite enviado a Gestión de Personas. |
| Obtención SIRH | Gestión de Personas | Busca la Planilla de Control de Asistencia en SIRH y adjunta el PDF correspondiente. | Planilla disponible para revisión. |
| Revisión | Jefe de Servicio + funcionario | Revisan la planilla fuera del sistema; el Jefe registra “Conforme” o informa discrepancia. | Conformidad o devolución para corrección. |
| Corrección, si aplica | Gestión de Personas | Revisa con la jefatura/funcionario, corrige las horas en SIRH y carga una nueva versión del PDF. | Nueva versión disponible para revisión. |
| Informe Técnico | Jefe / sistema | Con horas conformes, se completan los datos requeridos y el sistema genera el Informe Técnico de Horas Extraordinarias. | Documento listo para formalización. |
| DocDigital | Usuario habilitado | Sube o registra el documento en DocDigital para la firma/visación institucional correspondiente. | Documento formalizado. |

## 7.2 Fuente oficial de asistencia

SIRH mantiene la información oficial de asistencia y horas. La plataforma no editará directamente esas horas. Gestión de Personas obtiene desde SIRH un PDF “Planilla de Control de Asistencia” por período, que incluye horario programado/realizado, horas normales, horas nocturnas, horas extras diurnas, total trabajado, atrasos/salidas e inasistencias. Si existen discrepancias, la corrección se realiza primero en SIRH y luego se vuelve a cargar el reporte actualizado al expediente.

Versionado: Una planilla corregida no reemplaza silenciosamente a la anterior. El expediente conserva versión original y versiones posteriores, con usuario y fecha de carga.

## 7.3 Período y funcionarios

El período de trabajo del trámite es un mes calendario.

Una solicitud puede incluir uno o más funcionarios.

Cada funcionario se relaciona individualmente con sus planillas SIRH y sus horas conformadas.

Si se requieren nuevas planillas por correcciones, se incorporan como versiones adicionales.

## 7.4 Revisión y discrepancias

La jefatura revisa la planilla junto con el funcionario, pero solo el Jefe registra acciones en el sistema.

Si no hay discrepancias, se registra conformidad y se omite completamente la etapa de corrección.

Si hay diferencias, la observación debe quedar registrada y el trámite vuelve a Gestión de Personas.

Gestión de Personas corrige en SIRH, genera un nuevo PDF y lo reenvía para revisión.

El ciclo puede repetirse sin perder las versiones anteriores ni el historial.

## 7.5 Informe Técnico de Horas Extraordinarias

La plantilla Excel revisada demuestra que el documento puede generarse desde datos estructurados. El sistema debe quedar preparado para producirlo automáticamente una vez que las planillas estén conformes.

| Bloque del informe | Dato a gestionar |
| --- | --- |
| Funcionarios | Uno o más funcionarios individualizados. La plantilla actual admite hasta 10 filas visibles. |
| Horas | Horas diurnas y nocturnas/festivas por funcionario, más cantidad total solicitada. |
| Horario | Indicadores de cumplimiento en horario diurno y/o festivo. |
| Retribución | Tiempo y/o dinero, según corresponda. |
| Período | Desde / hasta, derivado del mes calendario del trámite. |
| Justificación técnica | Texto editable que explica la necesidad de las horas extraordinarias. |
| Medidas de control | Texto editable con las medidas utilizadas para respaldar/controlar las horas. |
| Fecha | Fecha de emisión del informe. |
| V°B° jefatura | Se conservará como parte del documento, pero la firma/visación se realizará mediante DocDigital conforme al procedimiento que defina RRHH. |

## 7.6 Estados del trámite de horas extraordinarias

| Desde | Hacia | Condición |
| --- | --- | --- |
| BORRADOR | ENVIADA A GESTIÓN DE PERSONAS | Jefe solicita planilla para el mes y funcionario(s). |
| ENVIADA A GESTIÓN DE PERSONAS | PLANILLA DISPONIBLE | Gestión de Personas carga PDF desde SIRH. |
| PLANILLA DISPONIBLE | EN REVISIÓN JEFATURA | Jefe accede a revisar con el funcionario. |
| EN REVISIÓN JEFATURA | OBSERVADA | Jefe informa discrepancia. |
| OBSERVADA | EN CORRECCIÓN SIRH | Gestión de Personas inicia ajuste en SIRH. |
| EN CORRECCIÓN SIRH | PLANILLA DISPONIBLE | Se carga nueva versión corregida. |
| EN REVISIÓN JEFATURA | CONFORME | Jefe registra que no existen discrepancias. |
| CONFORME | INFORME TÉCNICO GENERADO | Se completa/genera el Informe Técnico. |
| INFORME TÉCNICO GENERADO | ENVIADA A DOCDIGITAL | Usuario habilitado registra el envío. |
| ENVIADA A DOCDIGITAL | FORMALIZADA | Se registra la formalización. |

# 8. Expediente, adjuntos y versiones

Todo archivo pertenece al Trámite general y puede además asociarse a un funcionario o etapa específica cuando sea necesario.

Los archivos se clasifican por tipo documental (por ejemplo: respaldo de reemplazo, Planilla SIRH, Informe Técnico, documento final DocDigital).

La plataforma conserva metadatos de carga: usuario, fecha/hora, versión y estado.

Cuando un documento se corrige o regenera, se crea una nueva versión o registro; la anterior permanece trazable.

Los documentos formalizados pueden incorporarse al expediente final.

# 9. DocDigital

DocDigital es externo a la aplicación y administra la firma/visación institucional.

La aplicación registra quién generó el documento, quién registró el envío, fecha de envío, identificador externo si existe y formalización.

El permiso para gestionar DocDigital puede asignarse a la administradora, a Gestión de Personas o a otros usuarios autorizados.

No se implementará una firma manual/electrónica propia del sistema para reemplazar DocDigital.

# 10. Catálogos maestros definidos

Los siguientes catálogos se mantienen desde el levantamiento de reemplazos y son reutilizables por la plataforma. Los nombres se conservan tal como fueron entregados; la validación ortográfica/institucional sigue pendiente antes de una carga oficial.

## 10.1 Tipos de reemplazo

Tipo de reemplazo

Licencia Médica

Permiso Administrativo c/goce

Permiso Administrativo s/goce

Licencia Maternal

Cargo Vacante

## 10.2 Estamentos

Estamento

Médico

Odontólogo

Bioquímico

Químico Farmacéutico

Profesional

Técnico

Administrativo

Auxiliar

## 10.3 Profesiones

| Profesión | Profesión |
| --- | --- |
| N/A | Médico Cirujano |
| Enfermero/a | Matrón/a |
| Técnologo Médico | Terapeuta Ocupacional |
| Kinesiólogo/a | Psicólogo/a |
| Nutricionista | Fonoaudiólogo/a |
| Químico Farmacéutico | Bioquímico |
| Cirujano Dentista | Técnico en Enfermería |
| Otros Técnicos de Salud | Otros Técnicos |
| Asitente Social | Trabajador/a Social |
| Ingeniero/a Comercial | Administrador Público |
| Ingeniero/a Prevención de Riesgos | Ingeniero/a en Administración |
| Relacionador Público | Ingeniero/a Control de Gestión |
| Sociólogo/a | Ingeniero/a en Informática |
| Otros Profesionales |  |

## 10.4 Unidades/Servicios

| Unidad/Servicio | Unidad/Servicio |
| --- | --- |
| Subdirección Gestión y Desarrollo de las Personas | Subdirección Recursos Físicos y Financieros |
| Subdirección Gestión Asistencial | Dirección del Hospital |
| S. Ginecología y Obstetricia | U. de Calidad y Seguridad del Paciente |
| U. Prevención y Control de IAAS | U. OIRS y Participación Ciudadana |
| U. Control de Gestión | Oficina S. Social |
| Oficina de Partes | Secretaría Dirección |
| Coordinación Enfermería | Consultorio Especialidades Médicas |
| Consultorio Especialidades Gineco-Obstétricas | Consultorio Especialidades Odontológicas |
| Centro de Salud Mental | U. de Emergencia Hospitalaria |
| S. Médico-Quirúrgico Adulto Cuidados Básicos | S. Médico-Quirúrgico Adulto Cuidados Medios |
| S. Médico Quirúrgico Infantil | S. Pensionado |
| U. de Paciente Crítico Adulto (UPC) | U. Pabellón, Recuperación y Esterilización |
| U. de Farmacia | U. de Rehabilitación |
| U. de Laboratorio | U. de Procedimientos Endoscópicos |
| U. Alimentación y Nutrición | U. Imagenología |
| Coordinación de Matronería | U. GES |
| U. Pre Quirúrgica | U. Gestión de la Demanda (Ex SOME) |
| U. de Gestión de Pacientes | U. de Gestión de las Personas |
| U. Capacitación y Relación Asistencial Docente (RAD) | U. de Reclutamiento y Selección |
| U. Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional | Sala Cuna, Jardín Infantil y Club Escolar. |
| U. de Ambientes Laborales | U. Bienestar |
| U. Abastecimiento | U. Contabilidad y Finanzas |
| U. Informática | U. Servicios Generales |
| U. Equipamiento Industrial e Infraestructura | U. Equipamiento Médico |

## 10.5 Clasificación del área

Clasificación

Área crítica

Área semi-crítica

Área de apoyo asistencial

Área de apoyo administrativo y no crítico

# 11. Personas, dotación y reutilización de datos

Persona: identidad única, principalmente por RUT.

Vínculo Persona-Unidad: relación histórica/operativa con Unidad/Servicio, estamento, profesión, vigencia y origen.

La misma Persona puede participar en diferentes tipos de trámite y en múltiples períodos sin duplicarse.

La búsqueda debe recuperar datos existentes para acelerar la creación de trámites.

En reemplazos, la formalización puede originar un nuevo vínculo del reemplazante sin eliminar al funcionario ausente.

# 12. Principios de experiencia de usuario

Inicio orientado a “Nuevo trámite” con selección del tipo: Reemplazo / Horas Extraordinarias.

Formularios por bloques cortos, con selectores y autocompletado.

Mostrar claramente la Unidad/Servicio y el período/funcionario(s) asociados.

Ocultar campos que no correspondan al rol o a la etapa actual.

Permitir borradores y reanudar el trabajo.

Mostrar estados y acciones con lenguaje comprensible (“Planilla disponible”, “Observada”, “Conforme”).

Presentar los documentos del expediente con versión, fecha y responsable de carga.

No obligar a repetir una corrección o paso cuando la información ya está conforme.

# 13. Matriz funcional resumida

| Acción | Jefe de Servicio | Gestión de Personas | Administrador / permiso |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear trámite | Sí | No | Soporte/administración |
| Seleccionar Unidad/Servicio | Sí | Ver | Sí |
| Adjuntar antecedentes propios del trámite | Sí | Sí | Sí |
| Solicitar planilla SIRH (Horas Extra) | Sí | No | Sí |
| Cargar planilla SIRH | Ver | Sí | Sí |
| Registrar conformidad/observación de planilla | Sí | Ver | Sí |
| Corregir horas en SIRH | No | Proceso externo realizado por Gestión de Personas | No aplica |
| Completar punto 4 de Reemplazo | No | Sí | Sí |
| Generar documento | Según tipo/permiso | Sí | Sí |
| Registrar envío/formalización DocDigital | No por defecto | Si posee permiso | Si posee permiso |
| Mantener catálogos/usuarios | No | No | Sí |
| Consultar historial de trámites relacionados | Sí | Sí | Sí |

# 14. Seguimiento y trazabilidad

Cada Trámite tendrá una línea de tiempo común. Como mínimo se registra actor, rol/capacidad, fecha, hora, acción, estado de origen/destino, observación y referencias documentales relevantes. Las correcciones no borran el historial anterior.

Creación, edición y envío.

Asignación/inicio de revisión.

Carga y versionado de adjuntos.

Devoluciones, observaciones y reenvíos.

Conformidad o discrepancia en Horas Extraordinarias.

Generación/reemisión documental.

Registro de DocDigital y formalización.

# 15. Pendientes no bloqueantes

| Tema | Pendiente |
| --- | --- |
| Reemplazo | Plantilla definitiva del documento institucional. |
| Reemplazo | Matriz de documentos obligatorios por tipo de reemplazo. |
| Reemplazo | Catálogo oficial de grados E.U.S. y reglas de numeración/identificador final. |
| Horas Extraordinarias | Confirmar reglas exactas para capturar las horas finales del Informe Técnico: ingreso manual validado, lectura desde antecedente o combinación. |
| Horas Extraordinarias | Confirmar campos editables/obligatorios del Informe Técnico y si la plantilla vigente será la base definitiva. |
| DocDigital | Validar quiénes intervendrán en la firma/visación de cada tipo de trámite; el sistema mantendrá el permiso de carga configurable. |
| General | Definir notificaciones automáticas por tipo de trámite y estado. |
| General | Validar ortografía y denominación oficial de catálogos. |

# 16. Plan de desarrollo actualizado

Construir el núcleo multiproceso: autenticación, usuarios, roles/permisos, Tipo de Trámite, Trámite, estados e historial.

Implementar catálogos, personas, unidades/servicios y vínculos para autocompletado.

Implementar expediente compartido: adjuntos, tipos documentales, versionado y metadatos.

Implementar vertical completo del trámite de Reemplazo hasta revisión de Gestión de Personas y devolución/corrección.

Implementar vertical completo de Horas Extraordinarias hasta carga/revisión/corrección de planillas SIRH.

Implementar generación documental versionada: primero Informe Técnico de Horas Extraordinarias y luego plantilla de Reemplazo cuando RRHH la entregue.

Implementar registro configurable de DocDigital y formalización.

Completar dashboards/bandejas por rol, notificaciones y pruebas integrales.

# 17. Registro de decisiones

| Fecha | Decisión | Motivo | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 22-08-2026 | El sistema prepara solicitudes y DocDigital gestiona visaciones/firmas. | Evitar duplicar el workflow institucional. | Las firmas no se modelan como aprobaciones internas. |
| 24-08-2026 | El flujo de reemplazo va directamente Jefe de Servicio -> Gestión de Personas. | Simplificar el proceso real. | Se elimina Subdirección RRHH del flujo interno. |
| 24-08-2026 | La justificación de reemplazo es texto libre. | Necesidad de describir cada caso. | No se usa catálogo de justificaciones. |
| 24-08-2026 | Gestión de Personas puede estar compuesta por varios usuarios. | El proceso no depende de una sola persona. | Toda acción conserva el actor real. |
| 24-08-2026 | El proyecto pasa a ser un Sistema de Gestión de Trámites y Documentos de RRHH. | Se incorpora un segundo proceso con infraestructura común. | Trámite se convierte en el núcleo de la arquitectura. |
| 24-08-2026 | Se incorpora Horas Extraordinarias como segundo trámite. | El proceso actual tiene correos, revisión manual y firma física susceptibles de digitalización. | Se reutilizan personas, unidades, expediente, historial, generación y DocDigital. |
| 24-08-2026 | SIRH sigue siendo la fuente oficial de asistencia y correcciones. | Las horas se administran en SIRH. | El sistema almacena/reportea PDFs y el flujo, pero no altera asistencia directamente. |
| 24-08-2026 | El funcionario no requiere acceso para Horas Extraordinarias. | La jefatura revisa con él y registra la conformidad. | No se agrega un rol de funcionario al MVP. |
| 24-08-2026 | El Informe Técnico de Horas Extraordinarias será generable por el sistema. | La plantilla contiene datos estructurados y repetitivos. | Se modelan sus campos y se genera como documento versionado. |
| 24-08-2026 | La gestión de DocDigital será un permiso asignable. | Puede subirlo la administradora u otro usuario autorizado. | No se amarra el envío a una persona fija. |

# 18. Modelo de datos conceptual asociado

El modelo conceptual actualizado se documenta en “Modelo de Datos Conceptual - Gestión de Trámites y Documentos de RRHH v1.1”. Esa versión reemplaza a la v1.0 centrada exclusivamente en Solicitud de Reemplazo y generaliza adjuntos, historial, documentos y DocDigital alrededor de la entidad Trámite.